附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2025  年度）

项目名称：综合业务管理

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区智慧交通发展中心

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区智慧交通发展中心

项目负责人（签章）：马雪翠

填报时间：2026年03月16日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

项目背景：为贯彻落实国家及新疆维吾尔自治区关于数字政府建设、交通运输数字化转型的战略部署，保障新疆维吾尔自治区交通运输厅（以下简称“交通运输厅”）核心业务系统安全、稳定、高效运行，提升行业治理能力和公共服务水平，依据交通运输信息化发展规划及年度工作安排，设立本项目。项目旨在通过专业的信息化运维、网络安全保障、数据服务及基础设施维护，支撑交通运输厅机关及行业管理机构的日常运转，确保各项交通运输业务的连续性和数据的安全性，为自治区交通运输高质量发展提供坚实的技术支撑。

主要内容及实施情况：本项目涵盖交通运输厅信息化建设与运维的多个关键领域，共涉及29个子项，总预算1046.2万元。项目内容可归纳为以下几大类：

信息系统运维服务： 对交通运输厅核心业务系统提供全面的技术与运维保障。主要包括财务系统、国有资产监督管理信息系统、交通运输信用信息管理系统（含道路运输、公路建设市场信用系统）、数据中心、交通运输统计分析监测和投资计划管理信息系统、普通省道和农村公路“以奖代补”考核数据支撑系统、新疆交通地理信息服务平台、交通运输建设项目管理指挥平台、涉路施工许可管理系统、厅协同办公系统及智慧党建等。这些系统的稳定运行直接关系到厅机关的财务管理、信用体系建设、投资决策、项目管理及日常办公效率。

网络安全与评估服务： 构建多层次的网络安全防护体系。具体包括：厅本级信息系统等保测评、密码应用安全评估、网络安全驻场运维、网络安全实战演练、信息系统代码审计、内容安全审查，以及内网终端运维服务。通过常态化安全检测、实时监控和应急演练，全面提升网络安全防护能力，确保信息系统和数据的机密性、完整性和可用性。

通信与基础设施维护： 保障网络通信链路及机房基础设施的稳定可靠。主要包括电路租赁、12328交通运输服务监督热线运维、交通专网维护、铁塔代理维护、机房消防维保、自治区党委至厅机关专用机房维护、厅机关光缆线路维护，以及交通运输厅本级专属云服务。

数据服务与业务支持： 提供数据采集、统计分析及业务监测服务。主要包括舆情监测服务，及时掌握行业相关舆论动态；农村公路基础设施统计调查费，用于支撑农村公路基础数据的采集与更新；以及政府网站日常维护及普查监测，确保政府网站信息发布准确、服务可用。

所有项目均按照年度工作计划有序推进。通过公开招标、竞争性磋商或单一来源采购等方式确定服务提供商，并依据合同约定开展日常运维、定期巡检、应急响应、安全加固和升级优化等工作。项目实施周期通常为一年，与财政年度保持一致，确保各项服务无缝衔接。

资金投入和使用情况：综合业务项目预算安排总额为1046.2万元，其中财政资金1046.2万元，其他资金0万元，2024年实际收到预算资金1046.2万元，预算资金到位率为100%。资金严格按照预算批复管理规定执行，主要用于支付各子项目的技术服务费、软硬件维护费、设备租赁费、人员驻场服务费、测评咨询费等。

截至绩效评价期，资金已按照项目进度和合同约定进行拨付。各子项目资金使用规范，支出与预算相符。资金的有效投入，保障了交通运输厅29个信息化相关项目的顺利实施，为厅机关及行业管理提供了稳定、安全、高效的信息化支撑环境。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

我单位根据相关管理管理制度，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，对项目进行评价，通过在5月底、8月底两个节点监控项目执行情况，提升预算执行质量。

 总体目标

通过本年度29个项目的统筹实施与规范管理，全面保障新疆维吾尔自治区交通运输厅信息化体系的安全、稳定、高效运行。确保财务、信用、建设管理、统计分析等核心业务系统可用性达到99%以上；筑牢网络安全防线，完成全部在用信息系统的等保测评与密码评估，确保不发生重大网络安全事件；保障交通专网、数据中心、云资源等基础设施的稳定可靠，支撑行业管理“一张网”运行；提升数据服务能力，强化舆情监测、统计分析及网站监测，为自治区交通运输科学决策、精准监管和公众服务提供有力支撑。最终，实现信息化运维保障水平显著提升，网络安全防护能力持续增强，行业治理数字化、智慧化水平迈上新台阶。

阶段性目标

第一季度，开展项目采购和合同签订，确保服务团队及时到位；开展节前安全检查，完成核心系统的全面巡检，排查潜在隐患；各运维服务商提交年度详细运维计划。

第二、三季度，进入全面实施阶段，开展各信息系统、网络、机房、云资源的常态化运维，确保系统平稳运行；完成等保测评、密码应用安全评估的现场测评与整改工作，力争出具测评报告；至少组织1次网络安全实战演练，完成信息系统代码审计；做好农村公路基础设施统计调查数据采集与上报计划，开展半年度的舆情监测分析报告；做好重大节假日的网络与系统安全保障工作。

第四季度，根据业务部门反馈完成协同办公、智慧党建等系统的新需求开发与功能优化；对各运维项目的服务质量进行中期评估，结合实战演练成果进行安全加固；完成年度电路租赁费用支付，保障专网稳定运行；完成各子项目年度验收与服务商绩效考核；完成全年各类文档的整理归档，确保资金执行率达到100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的

通过开展本次部门绩效评价工作，全面了解该项目预算编制的合理性、资金使用的合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，从中总结经验及教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

绩效评价对象和范围

此次我单位根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2025年度我单位实施的综合业务项目开展部门绩效评价，项目总金额1046.2万元。

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

依据《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合综合业务项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

绩效评价指标体系

我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系进行了调整和完善，最终形成了项目绩效评价指标体系。

评价方法

评价方法采用比较法，将项目实施情况与绩效目标进行比较，把项目实际完成指标情况与年度指标值进行对比，形成评价结果。

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，将项目实施情况与绩效目标进行比较，把项目实际完成指标情况与年度指标值进行对比，形成评价结果。

评价标准

评价标准参照计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价成立了评价工作组，成员如下：

评价组组长：刘健，职责：全面负责绩效评价工作的组织、协调和决策，审定工作方案和评价指标体系，对评价结果进行最终确认和应用决策等；

评价组成员：迪里拜尔，马雪翠，苏丽娅，孙嘉璐，赵炜嘉。职责：协助组长开展工作，具体负责组织制定绩效评价工作方案，协调各成员单位之间的沟通与协作，督促各成员单位按照方案要求完成各自任务，对评价过程中出现的问题及时向组长汇报并提出解决方案等；

评价组成员：闫睿杰，胡海，马占英，安外尔，杨勤。职责：根据业务范围，负责提供与绩效评价相关的基础数据和资料，参与制定本业务领域的绩效评价指标和标准，对评价过程中涉及本处室业务的问题进行解释和说明，配合完成现场核查、资料审核等工作，根据评价结果提出改进本业务领域管理的建议等。

本次绩效评价工作成立评价工作组，通过收集查看项目相关文件材料，查阅其他书面材料、实施情况，预算执行情况等，并按照评价指标、评价标准和评价规则对决策、过程、产出、效益和满意度五个方面进行评价，通过汇总平均，得出项目考评的综合评价得分，同时形成综合评价意见。

三、综合评价情况及评价结论

此次绩效评价通过组论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法为比较法，对综合业务项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分，其中：项目决策20分，项目过程20分，项目产出20分、项目效益30分、满意度指标10分。绩效评级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分。具体如下：

项目立项分值5分，得分5分。其中：立项依据充分性分值2分，得分2分；立项程序规范性分值3分，得分3分。

该项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，审批文件、材料符合相关要求，没有重复立项，立项依据充分。

绩效目标分值10分，得分10分。其中：绩效目标合理性分值5分，得分5分；绩效指标明确性分值5分，得分5分。该项目设置了绩效目标，且绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，项目绩效目标明确，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。

资金投入分值5分，得分5分。其中预算编制科学性分值2分，得分2分；资金分配合理性分值3分，得分3分。该项目预算编制合理，经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度按照标准编制，测算依据充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与实际相适应。

（二）项目过程情况。

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分。具体如下：

资金管理分值12分，得分12分。其中资金到位率分值4分，得分4分；预算执行率分值4分，得分4分；资金使用合规性分值4分，得分4分。该项目预算资金1046.2万元，到位资金1046.2万元，实际支出资金1046.2万元，资金到位率100.00%，预算执行率100.00%。该项目资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金支付均具有完整的审批程序和手续，与预算批复内容相符，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织实施分值8分，得分8分。其中管理制度健全性分值4分，得分4分；制度执行有效性分值4分，得分4分。该项目财务和业务管理制度健全，且合法、合规、完整，制度执行遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分。具体如下：

①数量指标（权重8分）

“信息系统运维数”指标，预期指标值为≥12个，指标完成值为12个，完成率为100%，分值3分，得分3分。

“租赁云服务数量”指标，预期指标值为1项，指标完成值为1项，完成率为100%，分值2分，得分2分。

“租赁电路数量”指标，预期指标值为≥22条，指标完成值为22条，完成率为100%，分值3分，得分3分。

②质量指标（权重6分）

“系统故障率”指标，预期指标值为≤5%，指标完成值为0%，完成率为100%，分值6分，得分6分。

③时效指标（权重6分）

“系统故障修复处理时间”指标，预期指标值为≤24小时，指标完成值为24小时，完成率为100%，分值3分，得分3分。

“网络安全应急响应时间”指标，预期指标值为≤5分钟，指标完成值为3分钟，完成率为100%，分值3分，得分3分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分30分，实际得分30分。具体如下：

①社会效益指标

“网络安全事故发生率”指标，预期指标值为≤5%，指标完成值为0%，完成率为100%，分值30分，得分30分。

满意度类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10分，实际得分10分。具体如下：

①满意度指标（权重10分）

“系统使用人员满意度”指标，预期指标值为≥95%，指标完成值为100%，完成率为100%，分值10分，得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法

优化绩效目标管理：将绩效目标管理范围扩大到所有财政拨款安排的项目支出，涵盖一般公共预算，项目支出绩效目标实现全覆盖。按照“谁申请资金，谁设置目标”原则，将绩效目标编制与资金预算同步安排。按照“谁支出、谁负责”的原则，对预算执行情况和绩效目标实现程度开展日常监控，对偏离绩效目标的原因进行分析，分门别类提出处置的建议措施。同时以绩效目标为基础，开展部门自评。加大重点项目支出绩效评价，以绩效目标为基础，对项目全部由部门开展自评。提高编报质量，实现目标编制内容完整、要素关联、指标科学、细化量化。

存在的问题及原因分析

部门自评质量有待提高：对预算绩效管理业务不够熟悉，对工作重点把握不到位，出具的自评价报告对项目取得的绩效、经验介绍的多，对存在的问题介绍的少，不能很好地应用到项目管理中去。

绩效目标管理意识淡薄：对绩效目标管理的重要性认识不足，导致绩效目标设定不科学、不合理，影响了绩效评价的质量和效果。

预算编制精准度不够：预算编制过程中，对项目需求的预测不够准确，导致预算与实际执行情况存在偏差，影响了资金的使用效率。

六、有关建议

组织干部参加绩效管理业务培训，学习先进经验，提升绩效管理认识和能力水平。成立预算绩效管理领导小组，将预算绩效管理纳入部门重点工作任务。积极与各科室进行对接，将绩效评价结果与预算编制紧密结合在一起，在预算编制过程中，加强对预算绩效目标审核的力度，全面开展预算执行情况绩效评价，发现问题，分析原因并及时纠正。强化绩效目标管理，在预算编制过程中，加强对预算绩效目标审核的力度，做到无绩效目标不给安排预算。通过自评和外部评价相结合对预算执行情况全面开展绩效评价，积极引入第三方机构开展绩效评价工作。

七、其他需要说明的问题

无