附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2025  年度）

项目名称：公路运营管理

实施单位（公章）：博乐公路管理局

主管部门（公章）：博乐公路管理局

项目负责人（签章）：吴光星

填报时间：2026年03月17日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（一）项目概况

1.项目背景

2025年博乐公路事业发展中心下设3个养护所，承担14条线路的公路养护任务，管养总里程达526.777km。具体包括：国道1条（G219线），共130.047km；省道2条（S205线、S304线）共99.905km；专用公路11条，共296.825km。在桥涵构造物方面，中心共管养桥梁91座，总长2220.82延米，小桥79座，总长1622.88延米，涵洞682道。

2025年我中心监管单位共四家，分别为新疆交通投资（集团）有限责任公司博乐分公司G30线231公里，全线设主线收费站1处、匝道收费站8处，服务区4对，桥梁179座，涵洞582道，避险车道19处；博州博运建设工程有限公司博温赛快速通道82.411公里，全线设主线（单幅）收费站1处，桥梁38座。新疆交投精阿高速运营管理有限公司G3018线68.731公里，全线设主线收费站1处、匝道收费站3处，服务区1对，桥梁35座；博州博聚凯洋建设工程有限公司运营管理机场大道 58.957公里（其中 G219 线 K986+313-K1037+262段50.949公里；S205 线K0-K8+008段 8.008公里），全线设主线收费站 1处（已停止收费），服务区1处（关闭未投用），桥梁24座。

2.主要内容及实施情况

项目实施主体

项目实施主体博乐公路事业发展中心隶属于自治区公路事业发展中心管理的相当县（处）级事业单位。主要职能为负责编报本辖区公路运营管理年度计划和预算，具体管理上级拨付的公路运营管理专项资金；根据自治区公路事业发展中心授权，负责经营性公路的行业监管工作；负责辖区普通公路段房、道班房建设、交通量调查、收费公路机电系统运行、维护等工作；承办自治区公路事业发展中心交办的其他工作。博乐公路事业发展中心下属3个养护所，1个收费站，中心机关内设13个职能科室。共有事业单位人员编制320个，实有在职职工256人。

主要内容及实施情况

一是我中心依据《新疆维吾尔自治区经营性公路行业管理监督评价细则（试行）》高质量完成监管评价工作，为公路及附属设施各项技术指标监测，保障公路交通出行服务水平。二是开展“水毁灾害抢险”应急预案演练，提升突发事件应急处置能力。三是加强应对突发事件能力，增强公路巡道的力度，配备机械设备，保障一线职工安全养护作业以及为公众出行做好服务，提高公路安全通行能力。四是对养护道班房、交通观测站、便民公厕和公路机电设施等养护服务设施进行维修维护。

本项目财政资金417.59万，下达至3个养护所，用于辖区管养普通国省干线公路的运营管理工作。按照《新疆维吾尔自治区经营性公路行业管理监督评价细则（试行）》、《关于下达2025年公路养护计划的通知》（新交公综计【2025】5号）等文件的要求，结合我中心实际情况，主要为行业监管巡检、普通公路段房、道班房建设、交通量调查、收费公路机电系统运行、维护等工作。

3.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析公路日常养护项目预算安排总额为417.59元，其中财政资金417.59万元，其他资金0万元，2025年实际收到预算资金417.59万元，预算资金到位率为100%。     （2）项目资金实际使用情况分析本项目实际支付资金417.59万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付公路运营管理：普通公路段房、道班房建设费用192.27万元、交通量调查费：8.4万元、公路养护管理专项子系统数据年度维护费：3万元、经营性公路监管费用（机械费用）：20.56万元、国家干线品质提升质量发展三年攻坚行动费用：34万元、应急救援演练费用：22万元、法律顾问费：4万元、安防费：8.89万元、计重秤台标定费：0.93万元、收费公路机电系统运行、维护费：38万元、收费公路房屋建设费：12.04万元、服务区运营维护费：31万元、收费站、服务区污水、垃圾清运费1万元、收费公路服务设施改造8.8万元、银行收款押运费3万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标

一是我中心依据《新疆维吾尔自治区经营性公路行业管理监督评价细则（试行）》高质量完成监管评价工作，为公路及附属设施各项技术指标监测，保障公路交通出行服务水平。二是开展“水毁灾害抢险”应急预案演练，提升突发事件应急处置能力。三是加强应对突发事件能力，增强公路巡道的力度，配备机械设备，保障一线职工安全养护作业以及为公众出行做好服务，提高公路安全通行能力。四是对养护道班房、交通观测站、便民公厕和公路机电设施等养护服务设施进行维修维护。

2.阶段性目标

 根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，对项目进行评价，通过在5月底、8月底两个节点监控项目执行情况，提升预算执行质量。

（1）2025年5月底执行情况较好，根据公路运营管理工作的实际情况和辖区气候情况，每月都能够正常开展行业监管巡检任务，都能够按2025年公路养护计划开展各类运营管理项目工程。

采取的措施：对工程类的项目，加快合同审核流程和材料到场验收，尽快办理资金支付。

（2）2025年8月底执行情况较好，行业监管评价工作中出现的新问题和重要事项，能够按期完成实地评价，上报评价结果，车巡过程中发现路容路貌的存在问题，以整改通知单形式反馈受评单位；普通公路段房、道班房建设项目完成率79.06%、收费公路机电系统运行、维护覆盖率完成率50.05%、完成公路、桥梁、隧道应急演练次数100%、在用服务区（停车区）、便民公厕运营维护覆盖率费用完成率81.47%、公路运营项目按计划完成率71.83%。

提升措施：每月对所有实施的项目进行跟踪管理，加强监督和管理，确保资金在预算内执行。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

绩效评价的目的为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

2.绩效评价对象和范围

绩效评价的对象和范围此次我单位根据《关于组织实施2025年度自治区本级预算绩效评价工作的通知》文件要求对2025年度我单位实施的公路运营管理项目开展部门绩效评价，项目总金额417.59万元。本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

绩效评价原则依据《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合公路运营管理项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.绩效评价指标体系

我中心根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系进行了调整和完善，最终形成了项目绩效评价指标体系。我单位已将项目绩效评价指标体系模板上传到系统中。

3.评价方法

评价方法采用比较法，将项目实施情况与绩效目标进行比较，把项目实际完成指标情况与年度指标值进行对比，形成评价结果。

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际项目经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。      （1）定量指标分析环节：主要采用比较法，对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。详细评价方法的应用如下：     ①一般量化统计类等定量指标：通过对比实际完成值和预期指标值，达成预期指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。     ②属于“是”或“否”判断的单一评判定量指标：比较法，符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数。 

    ③满意度指标：主要采用比较法，据满意度问卷统计情况计算完成比率与预期指标值对比，达成满意度预期目标的，得满分；未完成指标值的，按照完成值与预期指标值的比例记分；满意度小于 60%不得分。 

   （2）定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知）（新财预〔2022〔42 号）文要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间 100.00%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值，详细评价方法的应用如下： 

    ①立项依据充分性：比较法和文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配，分析立项依据充分性。立项程序规范性：比较法和文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。 

    ②绩效目标合理性：比较法和因素分析法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。 绩效指标明确性：比较法和因素分析法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。 

    ③预算编制科学性：专项资金分配采取因素分析法，应当主要选取自然、经济、社会、绩效等客观因素，并在资金管理办法中明确相应的权重或标准。资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。 

    ④资金到位率：按照完成比率得分，并分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。预算执行率：按照完成比率得分，并分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

⑤资金使用合规性：比较法、文献法和因素分析法等，通过实地调研，检查项目资金使用情况，对比专项资金管理办法要求，分析资金使用合规性。 

⑥管理制度健全性：文献法、比较法和因素分析法等，通过查阅项目实施单位提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。 

⑦其他定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过文献查阅等方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式计算、数据统计等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价成立了评价工作组，成员如下：     1.评价组组长：翁杭新，职责：严格执行博乐公路事业发展中心的总体工作计划，统筹做好年度各项公路运营管理业务工作计划，并组织实施。工作内容：统筹安排公路运营管理项目进行和调整，在项目进行过程中遇到较大影响因素或者任务调整时，及时对接有关部门，部署工作任务，为公路运营管理项目的实施提供有力支撑。

2.评价组成员：贺婷，职责：根据中心下达的各项计划，统筹考虑、及时分解下达本单位年度计划和调整计划，针对年度项目支出预算，逐项梳理预算资金执行进度、存在的问题，制定加快预算执行的有效措施。工作内容：检查中心机关各相关科室及属各单位内、外业公路运营管理项目开展实施情况，结合年度目标，对资金执行情况和绩效目标发生偏差的项目和单位进行针对性研究，确切制定纠偏措施。

3.评价组成员：靳涛，职责：组织、协调中心机关各相关科室及中心属各单位开展行业监管巡检、普通公路段房、道班房建设、交通量调查、收费公路机电系统运行、维护等工作。工作内容：检查中心属各单位开展行业监管巡检的工作情况，协调机关各相关科室普通公路段房、道班房建设、交通量调查、收费公路机电系统运行、维护等工作的开展实施情况，结合年度目标，审核任务完成情况和资金执行情况是否符合相关各项要求。此次绩效评价工作成立评价工作组，通过收集查看项目相关文件材料，查阅其他书面材料、实施情况，预算执行情况等，并按照评价指标、评价标准和评价规则对决策、过程、产出、效益和满意度五个方面进行评价，通过汇总平均，得出项目考评的综合评价得分，同时形成综合评价意见。

三、综合评价情况及评价结论

此次绩效评价通过组论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法为比较法，对公路运营管理项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分，其中：项目决策20分、过程管理20分、项目产出30分、项目效益20分、满意度指标10分。绩效评级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分。具体如下：

项目立项分值5分，得分5分。其中：立项依据充分性分值2分，得分2分；立项程序规范性分值3分，得分3分。该项目符合国家法律法规、国民经济发展规划、《关于下达2025年收费公路支出计划的通知》（新交公综计【2025】4号）、《新疆维吾尔自治区经营性公路行业管理监督评价细则（试行）》、《关于下达2025年公路养护计划的通知》（新交公综计【2025】5号）等文件，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目没有重复立项，立项依据充分；该项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策；

绩效目标分值10分，得分10分。其中：绩效目标合理性分值5分，得分5分；绩效指标明确性分值5分，得分5分。我中心通过坚持“目标精准、计划精准、管理精准”基本工作方法，采取明确路况目标、精准实施路段、细化处置策略、严格计划执行管理、优化考核机制等措施，针对该项目设置了绩效目标，提升突发事件应急处置能力，加强应对突发事件能力，增强公路巡道的力度，配备机械设备，保障一线职工安全养护作业以及为公众出行做好服务，提高公路安全通行能力，同时按计划要求完成了养护道班房、交通观测站、交通战备设施、便民公厕和公路机电设施等养护服务设施的维修维护工程。与预算确定的项目投资额417.59万元相匹配。 

资金投入分值5分，得分5分。其中预算编制科学性分值2分，得分2分；资金分配合理性分值3分，得分3分。该项目预算编制合理，经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度按照标准编制，测算依据充分，本中心严格规范计划管理程序，强化计划项目的严肃性，加强计划执行管理工作，充分发挥年度计划资金投资效益，能够按期开展公路运营管理工作，按期完成公路运营监管、普通公路段房、道班房建设、交通量调查、收费公路机电系统运行、维护等任务工作。加大路容路貌保持力度，延缓公路衰减，为公众出行提供安全的通行环境，保障博州境内普通国省干线公路安全畅通。

（二）项目过程情况。

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分。具体如下：资金管理分值12分，得分12分。其中资金到位率分值4分，得分4分；预算执行率分值4分，得分4分；资金使用合规性分值4分，得分4分。该项目预算资金417.59万元，到位资金417.59万元，实际支出资金417.59万元，资金到位率100.00%，预算执行率100.00%。资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金支付均具有完整的审批程序和手续，与预算批复内容相符，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织实施分值8分，得分8分。其中管理制度健全性分值4分，得分4分；制度执行有效性分值4分，得分4分。该项业务管理和财务管理制度健全，且合法、合规、完整，制度执行遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，通过管理人员年初、年末及不定期的检查工作，对我中心各养护所的公路运营管理工作进行评价，对存在不足的单位给予指导、帮助，对好的做法进行经验总结及推广，并进行通报，不断促进公路运营管理工作更好地发展。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标由2个二级指标和6个 三级指标构成，权重分30分，实际得分30分。具体如下：

①数量指标：在用服务区（停车区）、便民公厕运营维护覆盖率指标，预期指标值为=100%，指标完成值为=100%，完成率为100%，分值5分，得分5分。收费公路机电系统运行、维护覆盖率指标，预期指标值为=100%，指标完成值为=100%，完成率为100%，分值5分，得分5分。按期完成呼和托哈收费站供配电系统设施维护工作，保障收费站机电设施稳定安全运营，出行信息发布等工作；完成公路、桥梁、隧道应急演练次数指标，预期指标值为≥1次，指标完成值为=1次，完成率为100%，分值5分，得分5分。保质保量的完成了对养护道班房、交通观测站、交通战备设施、便民公厕和公路机电设施等养护服务设施维修维护工作。

②质量指标：经营性公路监管覆盖率指标，预期指标值为=100%，指标完成值为=100%，完成率为100%，分值5分，得分5分。2025年我中心能够按区中心文件要求高质量完成全年行业监管的评价工作；交调自动观测站正常运转率，预期指标值为≥100%，指标完成值为=95%，完成率为100%，分值5分，得分5分；收费公路机电系统正常运转率指标，预期指标值为≥95%，指标完成值为=95%，完成率为100%，分值5分，得分5分。

2025年博乐公路事业发展中心公路运营管理的各项任务均按时限完成，预算417.59万元，公路运营管理工作指标均已完成，完成率100%。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分。①社会效益：管养公路保畅通行率指标，预期指标值为≥95%，指标完成值为95%，完成率为100%，分值20分，得分20分。本中心能够按期开展公路运营管理养护工作，按期完成公路运营监管、普通公路段房、道班房建设、交通量调查、收费公路机电系统运行、维护等任务工作。加大路容路貌保持力度，延缓公路衰减，为公众出行提供安全的通行环境，保障全区普通国省干线公路安全畅通。

项目满意度指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10分，实际得分10分。具体如下：“司乘人员满意度”指标，预期指标值为≥85%，指标完成值为=85%，完成率为100%，分值10分，得分10分。通过发放问卷，普遍反映公路出行条件明显改善，能够为公众出行提供安全的通行环境，人民群众获得感增强，逐步实现“畅安舒美洁”的目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经自评，本项目严格对照财政部设定的绩效目标组织实施，整体执行情况良好，较好完成各项既定任务，未出现绩效目标偏离情况。

（一）主要经验及做法

一是健全常态化检查督导机制。通过管理人员在年初、年末及不定期开展现场检查，对中心各养护所公路养护工作进行综合评价，针对工作薄弱单位及时开展业务指导与帮扶，对成效突出的经验做法进行系统总结、全面推广并予以通报表彰，以评促改、以优促先，持续推动公路养护工作提质增效。

二是规范服务区运营维护资金使用。结合各养护所上报的实施计划，合理统筹服务区运营维护费用，一部分切块下达至各养护所用于日常运营维护保障，另一部分由收费稽查科依据年度工作计划，通过规范招标程序实施服务设施品质提升工程，保障资金使用精准高效。

（二）存在的问题及原因分析

预算绩效目标编制质量不均衡、不统一，规范化、标准化程度不足，未能将绩效目标编制全面贯穿预算编制、执行监控、结果评价全流程。

绩效监控与绩效评价工作重心偏重于预算执行率等资金支出进度指标，对资金使用产生的建设效益、社会效益、经济效益等核心成效关注不足，评价结果实用性和应用价值不高。

原因分析

相关责任主体预算绩效管理意识薄弱，对预算绩效项目前期评估、绩效目标设定等基础性工作重视程度不够，导致绩效工作起步不规范、基础不扎实，后期过程管控不到位、考核结果与既定绩效目标存在偏差。

六、有关建议

（一）对项目决策的建议

坚持精准化、科学化原则谋划实施项目，强化前期调研论证，确保项目决策贴合工作实际、契合绩效导向。

（二）对预算安排与执行的建议

建立月度跟踪管理机制，对所有在实施项目实行全过程动态跟踪，强化日常监督与过程管控，确保资金严格在批复预算额度内规范执行、高效使用。

（三）对资金管理的建议

严格依据相关资金管理办法开展常态化监督检查，进一步规范项目资金审批、拨付与使用行为，健全资金管控机制，切实提升资金使用效益。

（四）对项目管理的建议

以制度为抓手强化项目全过程管理，严格按照相关管理办法开展监督检查，规范项目实施流程，保障项目规范推进、资金安全高效运行。

七、其他需要说明的问题

无其他说明内容