附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2025  年度）

项目名称：公路运营管理

实施单位（公章）：叶城公路管理局

主管部门（公章）：叶城公路管理局

项目负责人（签章）：阿力木江·扎依尔

填报时间：2026年03月13日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

叶城公路事业发展中心管养263.324公里，共计10条线路，其中国道3条137.970公里，省道1条81.565公里，专用公路6条43.789公里,匝道26.366公里。其中高速88.539公里，一级公路8.129公里，二级公路88.311公里，三级公路81.565公里。辖区内有桥梁206座/7559.78延米，全线设有涵洞562道。中心下设三个养护所（叶城、泽普、色力布亚），两个收费站（叶城东收费站、叶城西收费站），两个服务区（叶城服务区，泽普服务区），一个养护工区，一个道班。根据《关于下达2025年收费公路支出计划的通知》(新交公综计〔2025〕4号)的通知要求，叶城公路事业发展中心通过开展交通量调查站点维护、公路养护管理专项子系统数据年度维护、公路数据更新、公路轻量化检测与养护业务管理、收费公路机电系统运行、维护、收费公路房屋建设、服务区运营维护、收费站、服务区污水、垃圾清运、公路服务设施改造、应急演练等工作有效保障了道路、房屋、站点、设施设备良好平稳运行，做到了全年道路通畅、无阻断的养护效果。   2025年度叶城公路事业发展中心总人员235人。其中：公路管理机构人员116人，养护工区（站、道班）人员119人。 公路运营管理项目预算安排总额为502.84万元，其中财政资金502.84万元，其他资金0万元，2025年实际收到预算资金502.84万元，预算资金到位率为100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

本项目实际支付资金502.84万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付普通公路运营管理小计106.58万元，其中交通量调查站点维护费10.8万元，应急救援演练费用17万元、公路养护管理专项子系统数据年度维护3万元、公路数据更新1.3万元、法律顾问费5万元、安防费49.79万元、涉路施工行政许可费用7.69万元、公路轻量化检测与养护业务管理12万元。收费公路运营管理小计396.26万元，其中计重称台标定费1.87万元、收费公路机电系统运行、维护费275万元、收费公路房屋建设36.53万元、服务区运营维护费36万元、收费站、服务区污水、垃圾清运费22.88万元、公路服务设施改造20.88万元、银行收款押运费3.1万元。1.总体目标

一是公路及附属设施各项技术指标监测，保障公路交通出行服务水平。二是对养护道班房、交通观测站、便民公厕和公路机电设施等养护服务设施维修维护。三是开展全年度各类应急演练，提升干部职工应急反应处置能力水平。四是普通国省干线公路重要节点和高速公路视频监测覆盖概率提升，增强中心系统视频精准快速提取能力，加密完善高速公路视频，增强视频联网系统功能、实现指挥调度全覆盖，高效支撑日常监测调度与重大突发事件处置，切实保障路网运行稳定畅通。

2.阶段性目标

根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，对项目进行评价，通过在5月底、8月底两个节点监控项目执行情况，提升预算执行质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

通过开展本次部门绩效评价工作，全面了解该项目预算编制的合理性、资金使用的合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，从中总结经验及教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。  此次我单位根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2025年度我单位实施的公路运营管理项目开展部门绩效评价，项目总金额502.84万元。

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

依据《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合公路运营管理项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

    根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

   （1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

   （2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

   （3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。评价方法采用比较法，将项目实施情况与绩效目标进行比较，把项目实际完成指标情况与年度指标值进行对比，形成评价结果。

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，将项目实施情况与绩效目标进行比较，把项目实际完成指标情况与年度指标值进行对比，形成评价结果。

   4.评价标准

    绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准、行业标准，以制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过文献查阅等方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式计算、数据统计等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程。

本次评价成立了评价工作组，成员如下：

1.评价组组长：陈杰，职责：叶城公路事业发展中心党委副书记，主任，工作内容：项目决策;

    2.评价组成员：李端峰，职责：叶城公路事业发展中心党委委员、副主任，工作内容：项目效益情况，项目产出情况;

    3.评价组成员：阿里木江·扎依尔，职责：叶城公路事业发展中心养护管理科负责人，工作内容：项目过程情况，满意度指标完成情况。

    此次绩效评价工作成立评价工作组，通过收集查看项目相关文件材料，查阅其他书面材料、实施情况，预算执行情况等，并按照评价指标、评价标准和评价规则对决策、过程、产出、效益和满意度五个方面进行评价，通过汇总平均，得出项目考评的综合评价得分，同时形成综合评价意见。

三、综合评价情况及评价结论

此次绩效评价通过组论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法为比较法，对公路运营管理项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分，其中：项目决策20分、过程管理20分、项目产出20分、成本10分、项目效益20分、满意度指标10分。绩效评级为“优”

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分。具体如下：

项目立项分值5分，得分5分。其中：立项依据充分性分值2分，得分2分；立项程序规范性分值3分，得分3分。该项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，该项目通过专题会议进行了可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估。按照相关规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，没有重复立项，立项依据充分。叶城公路事业发展中心按照《关于下达2025年收费公路支出计划的通知》(新交公综计〔2025〕4号)等相关规范及规定设立。并经过叶城公路事业发展中心专题会研究审议，党委会确定，下发至中心属各养护所，组织实施。

    绩效目标分值10分，得分10分。其中：绩效目标合理性分值5分，得分5分；绩效指标明确性分值5分，得分5分。该项目设置了绩效目标，且绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，项目绩效目标明确，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。叶城公路事业发展中心开展应急预案演练，加强应对突发事件能力，保障收费站、服务区运营正常，提高公路安全通行能力。完成对养护道班房、交通观测站、交通战备设施、便民公厕和公路机电设施等养护服务设施维修维护等。

资金投入分值5分，得分5分。其中预算编制科学性分值2分，得分2分；资金分配合理性分值3分，得分3分。该项目预算编制合理，经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度按照标准编制，测算依据充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与实际相适应。按照《房屋建设管理办法》、《公路交调统计工作管理办法》、《公路交通情况调查统计报表制度》、《新疆维吾尔自治区经营性公路行业管理监督评价细则（试行）》及《收费公路机电系统运行维护费用预算标准》等要求，充分考虑本单位工作的实际需求，合理规划公路养护站点，预算资金经专题会研究，形成专题会会议纪要报党委会审定通过，下发各分局贯彻落实。

（二）项目过程情况。

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分。具体如下：

    资金管理分值12分，得分12分。其中资金到位率分值4分，得分4分；预算执行率分值4分，得分4分；资金使用合规性分值4分，得分4分。该项目预算资金502.84万元，到位资金502.84万元，实际支出资金502.84万元，资金到位率100%，预算执行率100%。运营管理管理主要以公路段房、道班房建设、交通量调查、交通战备专项、应急救援演练、便民公厕管理、法律顾问费、安防费、计重秤台标定、收费公路机电系统运行、维护费、服务区运营维护费、收费站、服务区污水、垃圾清运费、银行收款押运费、经营性公路监管、公路养护管理专项子系统数据年度维护。该项目资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金支付均具有完整的审批程序和手续，与预算批复内容相符，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

    组织实施分值8分，得分8分。其中管理制度健全性分值4分，得分4分；制度执行有效性分值4分，得分4分。该项目财务和业务管理制度健全，且合法、合规、完整，制度执行遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标由4个二级指标和9个三级指标构成，权重分80分，实际得分80分。具体如下：

   ①数量指标

  “在用服务区（停车区）、便民公厕运营维护覆盖率”指标，预期指标值为=100%，指标完成值为100%，完成率为100%，分值15分，得分15分。

   “收费公路机电系统运行、维护覆盖率”指标，预期指标值为=100%，指标完成值为100%，完成率为100%，分值15分，得分15分。

“完成公路、桥梁、隧道应急演练次数”指标，预期指标值为≥2次，指标完成值为2次，完成率为100%，分值10分，得分10分。

   ②质量指标

  “交调自动观测站点正常运转率”指标，预期指标值为≥95%，指标完成值为95%，完成率为100%，分值10分，得分10分。

  “收费公路机电系统正常运转率”指标，预期指标值为≥95%，指标完成值为95%，完成率为100%，分值10分，得分10分。

（四）项目效益情况。

“管养公路保畅通行率”指标，预期指标值为≥95%，指标完成值为95%，完成率为100%，分值20分，得分20分。

项目满意度指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10分，实际得分10分。具体如下：

“司乘人员满意度”指标，预期指标值为≥85%，指标完成值为85%，完成率为100%，分值10分，得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一）主要经验及做法

1、我单位在资金使用过程中，严格执行有关制度，采取有效措施落实资金的执行情况，严格按项目申请、批复内容及程序执行，没有擅自调项、扩项和缩项，未挤占截留挪用专项资金情形，做到了专款专用，保证了资金使用效果。

    2、建立加强项目验收与资产的入库事宜，责任到部门、责任到人，强化责任意识。

    3、加强项目实施前的调研研究，把项目实施过程中，遇到的问题和存在的问题提前准备，并相应的做出调整，在验收时，严格按照相关文件要求，进行验收并入库操作。

（二）存在的问题及原因分析

执行进度把控不足，个别子项目因协调不畅、施工条件复杂，进度滞后，未能按计划完成阶段性目标，降低了项目整体效率。 监督考核机制也不够完善，虽有监督流程，但执行存在漏洞，对资金使用和项目进度监督不够细致，考核指标不够量化，难以准确衡量工作成效，导致问题难以及时发现和解决。

六、有关建议

加强绩效管理方面的学习和培训，提升项目整体预算绩效管理水平。通过学习与培训，深入了解预算绩效管理的基本理论，掌握项目支出绩效管理中目标设定、运行监控、绩效评价、结果应用等环节的重点内容，并确保对应环节的成果输出得到及时归档整理。有效推进养护市场化改革。根据南疆区域发展水平和养护发展实际，因地制宜、分类有序推进养护市场化改革。依托有资质的基层养护单位按照“平急结合、抢养兼顾”的思路承担日常保养与应急抢险工作，其他养护服务均引入市场机制。

对养护资金的投入与实际需求相结合，始终保持路况整体水平，为公众的出行提供优质的通行环境；严格执行政府采购程序，加强专项资金专款专用支出管理；科学合理编制年度养护计划，自觉维护计划项目的严肃性，加强计划执行管理工作，充分发挥年度计划资金投资效益。

七、其他需要说明的问题

无其他说明内容。