附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2025  年度）

项目名称：公路运营管理

实施单位（公章）：阿克苏公路管理局

主管部门（公章）：阿克苏公路管理局

项目负责人（签章）：杨筱筠

填报时间：2026年03月30日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

2025年我中心监管单位共一家，为新疆交通投资（集团)有限责任公司阿克苏分公司(以下简称阿克苏分公司)成立于2020年12月22日，管养公路G3012线吐和高速K529-K1030路段，共501公里，其中库尔勒至库车101.705公里，库车至阿克苏274.295公里，阿克苏至喀什125公里。管养公路桥梁共729座，总长32237.14延米，其中：一类桥8座、二类桥710座、三类桥11座。一二类桥梁比例98.5%以上。

一是我中心依据《新疆维吾尔自治区经营性公路行业管理监督评价细则（试行）》高质量完成监管评价工作，为公路及附属设施各项技术指标监测，保障公路交通出行服务水平。二是开展“突发泥石流灾害抢险”“桥梁抢险保通”“隧道疏散逃生”“地震灾害”等应急预案演练，提升突发事件应急处置能力。三是加强应对突发事件能力，增强公路巡道的力度，配备机械设备，保障一线职工安全养护作业以及为公众出行做好服务，提高公路安全通行能力。四是对养护道班房、交通观测站、交通战备设施、便民公厕和公路机电设施等养护服务设施进行维修维护。

2.项目实施主体

主要负责阿克苏境内国省道干线的养护管理、收费服务、应急保通工作；负责阿克苏境内新疆交通投资（集团）有限公司阿克苏分公司1家经营性公路的公路养护、收费等方面的服务、指导、监督工作。总计监管1条国道（G3012线），共计501公里，涵盖16座收费站和6对服务区；负责交通运输厅委托涉路施工行政许可事项（辅助）受理、核查工作。核定编制531人，实有在编在岗640人（其中：干部288人，工人352人；男职工487人，女职工153人；汉族职工186人，少数民族职工454人），聘用制收费人员182人，离退休职工1048人。下辖8个养护所、5个收费站，5个服务区、20个养护站。下设党总支9个，党支部35个（在职党支部27个，退休党支部8个），管理党员421人（在职党员249人，退休党员172人）。

3.主要内容及实施情况

主要内容及实施情况本项目财政资金1100.02万元，下达至8个养护所，用于辖区管养普通国省干线公路的运营管理工作。按照《新疆维吾尔自治区经营性公路行业管理监督评价细则（试行）》、《关于下达2025年公路养护计划的通知》（新交公综计【2025】6号）等文件的要求，结合我中心实际情况，主要为行业监管巡检、交通量调查、收费公路机电系统运行、维护等工作。

4.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析公路运营项目预算安排总额为1100.02万元，其中财政资金1100.02万元，其他资金0万元，2025年实际收到预算资金1100.02万元，预算资金到位率为100%。

    （2）项目资金实际使用情况分析本项目实际支付资金1100.02万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付公路运营管理：

普通公路运营管理220.04万元（1.交通量调查费24万元、2、交通战备专项费用20万元、3.应急救援演练费用12万元、4.便民公厕管理费20.5万元、5.公路养护管理专项子系统数据年度维护3万元、6、公路数据更新1.8万元、7.法律顾问费6万元、8.安防费21.99万元、9.经营性公路监管费用23.91万元、10.涉路施工行政许可费用12.84万元。11.自治区普通囯省干线公路重要节点视频设施覆盖项目12万元、12.公路轻量化检测与养护业务管理12万元、13.国省干线公路品质提升高质量发展三年攻坚行动50万元）

收费公路运营管理879.98万元（1.计重秤台标定费10.3万元、2.收费公路机电系统运行、维护费556.72万元、3.服务区运营维护费159.5万元、4.收费站、服务区污水、垃圾清运费25.82万元、5.公路服务设施改造120.24万元、6.银行收款押运费7.4万元。）

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

通过开展服务区维修改造、应急演练、便民公厕维护、经营性公路监管、示范路创建、收费公路机电维护等项目，进一步提升公路服务水平，提高服务司乘人员体验感。

2.阶段性目标

 根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，对项目进行评价，通过在5月底、8月底两个节点监控项目执行情况，提升预算执行质量。

（1）2025年5月底执行率偏低，一是公路服务设施改造项目中拜城养护所预接养的两个服务区目前还在交涉中，相关运营费用暂时无法支出，二是服务区升级改造项目需做设计，后报请中心审核，待批复核后才能实施招标、公示、挂网等相关流程，手续较为繁琐，因此大项资金支付没有完成，导致支付率无法达标；三是自治区普通国省干线公路重要节点视频设施覆盖项目费用、收费公路机电系统运行维护费、交通量调查费和计重称台标定费等费用，按照合同约定，尚未到支付期限故暂未支付，执行情况较低。

采取的措施：对各类的项目，加快合同审核流程和材料到场验收，尽快办理资金支付。

（2）2025年8月底执行率偏低，一是公路服务设施改造项目中拜城养护所预接养的两个服务区目前还在交涉中，相关运营费用暂时无法支出，二是服务区升级改造项目需做设计，后报请中心审核，待批复核后才能实施招标、公示、挂网等相关流程，手续较为繁琐，因此大项资金支付没有完成，导致支付率无法达标；三是自治区普通国省干线公路重要节点视频设施覆盖项目费用、收费公路机电系统运行维护费、交通量调查费和计重称台标定费等费用，按照合同约定，尚未到支付期限故暂未支付，执行情况较低。

提升措施：精简流程、提升服务，加快合同审核流程和材料到场验收，尽快办理资金支付。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

绩效评价的目的为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

2.绩效评价对象和范围

绩效评价的对象和范围此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求对2025年度我单位实施的公路运营管理项目开展部门绩效评价，项目总金额1100.02万元。本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

绩效评价原则依据《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合公路运营管理项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.绩效评价指标体系

我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系进行了调整和完善，最终形成了项目绩效评价指标体系。我单位已将项目绩效评价指标体系模板上传到系统中。

3.评价方法

评价方法采用比较法，将项目实施情况与绩效目标进行比较，把项目实际完成指标情况与年度指标值进行对比，形成评价结果。

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际项目经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。 

    （1）定量指标分析环节：主要采用比较法，对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。详细评价方法的应用如下：

    ①一般量化统计类等定量指标：通过对比实际完成值和预期指标值，达成预期指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

    ②属于“是”或“否”判断的单一评判定量指标：比较法，符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数。 

    ③满意度指标：主要采用比较法，据满意度问卷统计情况计算完成比率与预期指标值对比，达成满意度预期目标的，得满分；未完成指标值的，按照完成值与预期指标值的比例记分；满意度小于 60%不得分。 

   （2）定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知）（新财预〔2022〔42 号）文要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间 100.00%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值，详细评价方法的应用如下： 

    ①立项依据充分性：比较法和文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配，分析立项依据充分性。立项程序规范性：比较法和文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。 

    ②绩效目标合理性：比较法和因素分析法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。 绩效指标明确性：比较法和因素分析法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。 

    ③预算编制科学性：专项资金分配采取因素分析法，应当主要选取自然、经济、社会、绩效等客观因素，并在资金管理办法中明确相应的权重或标准。资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。 

    ④资金到位率：按照完成比率得分，并分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。预算执行率：按照完成比率得分，并分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。

⑤资金使用合规性：比较法、文献法和因素分析法等，通过实地调研，检查项目资金使用情况，对比专项资金管理办法要求，分析资金使用合规性。 

⑥管理制度健全性：文献法、比较法和因素分析法等，通过查阅项目实施单位提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。 

⑦其他定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过文献查阅等方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式计算、数据统计等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程。

（三）绩效评价工作过程

本次评价成立了评价工作组，成员如下：

    1.评价组组长：肖坤，职责：严格执行阿克苏公路事业发展中心的总体工作计划，统筹做好年度各项公路运营管理业务工作计划，并组织实施。工作内容：统筹安排公路运营管理项目进行和调整，在项目进行过程中遇到较大影响因素或者任务调整时，及时对接有关部门，部署工作任务，为公路运营管理项目的实施提供有力支撑。

2.评价组成员：徐鸿飞，职责：根据自治区公路事业发展中心下达的各项计划，统筹考虑、及时分解下达本单位年度计划和调整计划，针对年度项目支出预算，逐项梳理预算资金执行进度、存在的问题，制定加快预算执行的有效措施。工作内容：检查中心机关各相关科室及属各单位内、外业公路运营管理项目开展实施情况，结合养护年度目标，对资金执行情况和绩效目标发生偏差的项目和单位进行针对性研究，确切制定纠偏措施。

3.评价组成员：刘兰，职责：组织、协调机关各相关科室及中心属各单位开展行业监管巡检、交通量调查、收费公路机电系统运行、维护等工作。工作内容：检查中心属各单位开展行业监管巡检的工作情况，协调机关各相关科室交通量调查、收费公路机电系统运行、维护等工作的开展实施情况，结合年度目标，审核任务完成情况和资金执行情况是否符合相关各项要求。此次绩效评价工作成立评价工作组，通过收集查看项目相关文件材料，查阅其他书面材料、实施情况，预算执行情况等，并按照评价指标、评价标准和评价规则对决策、过程、产出、效益和满意度五个方面进行评价，通过汇总平均，得出项目考评的综合评价得分，同时形成综合评价意见。

三、综合评价情况及评价结论

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

此次绩效评价通过组论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法为比较法，对公路运营管理项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分，其中：项目决策20分、过程管理20分、项目产出30分、项目效益20分、满意度指标10分。绩效评级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分。具体如下：

项目立项分值5分，得分5分。其中：立项依据充分性分值2分，得分2分；立项程序规范性分值3分，得分3分。该项目符合国家法律法规、国民经济发展规划、《关于下达2025年收费公路支出计划的通知》、《新疆维吾尔自治区经营性公路行业管理监督评价细则（试行）》、《关于下达2025年公路养护计划的通知》等文件，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，项目没有重复立项，立项依据充分；该项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策；

绩效目标分值10分，得分10分。其中：绩效目标合理性分值5分，得分5分；绩效指标明确性分值5分，得分5分。本单位通过坚持“目标精准、计划精准、管理精准”基本工作方法，采取明确路况目标、精准实施路段、细化处置策略、严格计划执行管理、优化考核机制等措施，针对该项目设置了绩效目标，提升突发事件应急处置能力，加强应对突发事件能力，增强公路巡道的力度，配备机械设备，保障一线职工安全养护作业以及为公众出行做好服务，提高公路安全通行能力，同时按计划要求完成了交通观测站、交通战备设施、便民公厕和公路机电设施等养护服务设施的维修维护工程。与预算确定的项目投资额1100.02万元相匹配。 

资金投入分值5分，得分5分。其中预算编制科学性分值2分，得分2分；资金分配合理性分值3分，得分3分。该项目预算编制合理，经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度按照标准编制，测算依据充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与实际相适应。测算标准按照《房屋建设管理办法》、《公路交调统计工作管理办法》、《公路交通情况调查统计报表制度》、《公路水路国防交通储备物资管理规定》、《新疆维吾尔自治区经营性公路行业管理监督评价细则（试行）》《关于开展第一届新疆维吾尔自治区交通运输行业职业技能竞赛的通知》及《收费公路机电系统运行维护费用预算标准》要求，充分考虑本单位工作的实际需求，合理规划公路养护站点，结合当地环保部门对污水处置的要求，认真梳理本单位项目实际需求，统筹规划，加强管辖范围内公厕设施设备维修维护，提升公路服务品质，确保行车安全，为社会公众提供“畅安舒美”通行环境。

充分发挥年度计划资金投资效益，能够按期开展公路运营管理养护工作，按期完成公路运营监管、交通量调查、收费公路机电系统运行、维护等任务工作。加大路容路貌保持力度，延缓公路衰减，为公众出行提供安全的通行环境，保障全区普通国省干线公路安全畅通。

（二）项目过程情况。

（二）项目过程情况

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分。具体如下：资金管理分值12分，得分12分。其中资金到位率分值4分，得分4分；预算执行率分值4分，得分4分；资金使用合规性分值4分，得分4分。该项目预算资金1100.02万元，到位资金1100.02万元，实际支出资金1100.02万元，资金到位率100.00%，预算执行率100.00%。该项目资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金支付均具有完整的审批程序和手续，与预算批复内容相符，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。1100.02万元全部用于交通量调查、交通战备专项、应急救援演练、便民公厕管理、公路养护管理专项子系统数据年度维护、法律顾问、安防、经营性公路监管、国省干线公路品质提升高质量发展三年攻坚行动、收费公路机电系统运行、维护、服务区运营维护费、收费站、服务区污水、垃圾清运、公路服务设施改造。公路运营管理费用分解经专题会研究审议、党委会确定，下达至各养护所，费用分解合理、有效。

组织实施分值8分，得分8分。其中管理制度健全性分值4分，得分4分；制度执行有效性分值4分，得分4分。该项业务管理和财务管理制度健全，且合法、合规、完整，制度执行遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，通过管理人员年初、年末及不定期的检查工作，对我中心各养护所的公路运营管理工作进行评价，对存在不足的单位给予指导、帮助，对好的做法进行经验总结及推广，并进行通报，不断促进公路运营管理工作更好地发展。

（三）项目产出情况。

（三）项目产出情况

项目产出类指标由5个二级指标和9个三级指标构成，权重分30分，实际得分30分。具体如下：

①数量指标：

“收费公路机电系统运行、维护覆盖率”，预期指标值为=100%，指标完成值为100%，完成率为100%，分值4分，得分4分。对收费站机电设备进行检查和维护，对收费车道、亭内亭外设备、监控设施、计算机、计算机系统软件、主机系统级数据库的安全、不间断电源和稳压电源等进行检查维护，做好检查记录。对蓄电池组、UPS进行检测和保养，稳压电源内部除尘保洁。现累计处理机电问题118余次。

“完成公路、桥梁、隧道应急演练次数”，预期指标值为≥2次，指标完成值为2次，完成率为100%，分值4分，得分4分。开展“隧道疏散逃生”“地震灾害”应急预案演练2次，提升突发事件应急处置能力加强应对突发事件能力，增强公路巡道的力度，配备机械设备，保障一线职工安全养护作业以及为公众出行做好服务，提高公路安全通行能力。

“在用服务区（停车区）、便民公厕运营维护覆盖率”，预期指标值为=100%，指标完成值为100%，完成率为100%，分值4分，得分4分。阿克苏公路事业发展中心国省干线公路沿线有5个服务区、4个停车区、5个便民服务站，开展聚焦设施升级，持续夯实服务区硬件基础深化品牌创建，着力打造特色服务区标杆等工作。

②质量指标：

“经营性公路监管覆盖率”预期指标值为=100%，指标完成值为100%，完成率为100%，分值5分，得分5分。切实发挥行业监管职能，实行月度巡查、季度抽查、日常服务指导的监管体系，促进运营单位管理水平提升。对巡检发现的问题及时下发整改并督促落实整改完成情况，经营性收费公路检查问题211条,下发整改通知单7份。

“交通自动观测站点正常运转率”预期指标值为≥95%，指标完成值为95%，完成率为100%，分值4分，得分4分。完成了25个交调站点交通量数据的提取及网络月报上报工作，对交调系统数据进行审核更新，并按新要求对各站点基础信息卡进行更新填写，各养护所每月对每个观测站设备进行精度核查，确保交通量数据准确、完整。

“收费公路机电系统正常运转率”，预期指标值为≥95%，指标完成值为95%，完成率为100%，分值4分，得分4分。普通国省干线重要节点视频设施覆盖率达到100%，接入率和在线率均不低于95%。

③时效指标：“按计划开工率”，预期指标值为≥95%，指标完成值为95%，完成率为100%，分值5分，得分5分。一是完成了公路及附属设施各项技术指标监测，保障公路交通出行服务水平。二是完成了对交通观测站、便民公厕和公路机电设施等养护服务设施维修维护工作。三是能够保证自治区公路事业发展中心辖区范围内公路正常运营等。

2025年阿克苏公路事业发展中心公路运营管理的各项任务均按时限完成，预算1100.02万元，公路运营管理工作指标均已完成，完成率100%。

（四）项目效益情况。

（三）项目效益情况

项目效益类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分。

①社会效益：管养公路保畅通行率指标，预期指标值为≥95%，指标完成值为95%，完成率为100%，分值20分，得分20分。本单位能够按期开展公路运营管理养护工作，按期完成公路运营监管、交通量调查、收费公路机电系统运行、维护等任务工作。加大路容路貌保持力度，延缓公路衰减，为公众出行提供安全的通行环境，保障全区普通国省干线公路安全畅通。

（四）满意度指标完成情况分析

项目满意度指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10分，实际得分10分。具体如下：

“司乘人员满意度”指标，预期指标值为≥85%，指标完成值为=85%，完成率为100%，分值10分，得分10分。通过发放问卷及与司乘人员座谈，普遍反映公路出行条件明显改善，能够为公众出行提供安全的通行环境，人民群众获得感增强，逐步实现“畅安舒美洁”的目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

经过自评，该项目按照财政部设定的绩效目标较好完成，未出现偏离情况。

（一）主要经验及做法

一是规范项目管理。严格按照财政厅有关规定与我中心财务规定执行，专项经费实行项目管理、专项核算、专款专用。二是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。三是树立公共服务意识。坚持以满足公众出行日益增长的个性化需求为导向，按照“优化服务、升级功能，全面覆盖、区域带动”的思路统筹规划，以示范路创建为载体，通过以点带面、示范引导逐年推动公路养护工程建设，及时总结经验并广泛推广，全面提高国省干线公路养护管理和服务水平。

（二）存在的问题及原因分析

一是财政项目绩效评价制度有待健全。绩效评价结果应用仅仅体现为信息反馈和情况通报，未能与下年度的预算安排衔接起来，问责机制也不健全，单位预算未能发挥出约束激励作用，未能发挥好预算管理的作用。二是绩效评价手段较为落后。财政项目绩效评价的手段已无法适应财政对绩效评价工作的期待，导致耗费人工太多精力且很难起到辅助决策的作用，因此需要结合绩效评价工作的实际要求，积极建立绩效评价工作的信息化数据库，开展有关数据信息化方面的工作。

六、有关建议

六、有关建议

做好项目支出绩效管理工作，推进应急体系建设。加强项目管理的内控和管理能力，增强项目管理的意识，使各项工作更上一个台阶。做好前期谋划工作，确保项目顺利开展，有效提高执行进度，财政资金从预算编制、预算执行到报送决算都要全过程监管，要在绩效目标引领下完成。完成验收工作后尽快进行资金支付，提高执行率，根据实际支出情况制定切实可行的预算指标，进一步提高资金使用效率。严格落实项目前期各项工作，提高项目推进进度。大力推进应急体系建设。

七、其他需要说明的问题

无其他说明内容。