附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（   2025  年度）

项目名称：公路管理

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局博尔塔拉执法支队

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局博尔塔拉执法支队

项目负责人（签章）：张军

填报时间：2026年03月13日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目背景

交通运输作为国民经济的基础性、先导性、服务型、战略性行业，是服务于“行”的基础产业，是支撑经济社会发展和保障国家安全的基础条件。21世纪是中国和平崛起的世纪，也是中国交通运输大发展，实现现代化的机遇期。近年来，交通运输行业取得了巨大的成就，规模、技术水平都得到了显著提升，作为交通运输行政执法单位，在确保交通运输行政执法、超限超载管理等工作开展的同时，要提高执法人员的专业素养和文明执法，加强交通运输综合行政执法队伍建设；要提高交通运输执法工作信息化能力和水平，推动交通运输综合行政执法工作效率和效果；要重视风险防控，提高突发应急事故处置能力；要积极履行社会责任，加强与社区、公众的沟通互动，维护社会稳定和谐；要做好国产化替代相关工作安排，提升保障信息安全的水平和实力。

2.项目实施主体

(1)单位职能：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局博尔塔拉执法支队是交通运输厅下属的全额拨款事业单位，工作职责是根据国家法律、法规和规章的规定，负责公路、公路用地和公路附属设施的管理、保护，以及公路两侧建筑控制区的管理等工作，为保护公路、公路用地和公路附属设施，维护公路秩序所进行的行政管理。

(2)机构情况：新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局博尔塔拉执法支队编制总数60名，年末在职人员51名。设置5个内设机构，分别为：办公室、人事科、法制监督科、执法科及纪检监察室；所属两个县级大队：博乐执法大队和精河执法大队。

3.主要内容及实施情况

本项目预算资金67.78万元。包含综合行政执法工作经费45.68万元,执法巡查工作经费22.1万元。主要用于我单位交通运输执法业务开展的超限超载治理工作、路域环境整治、执法巡查等工作。

4.资金投入和使用情况

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析

公路管理项目预算安排总额为67.78万元，其中财政资金67.78万元，其他资金0万元，2025年实际收到预算资金67.78万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金实际使用情况分析

本项目实际支付资金67.78万元，预算执行率100%。项目资金主要用于支付综合行政执法工作经费45.68万元,执法巡查工作经费22.1万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1.总体目标

根据新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局主要职责及博尔塔拉执法支队2025年工作计划完成交通运输综合行政执法既定工作任务。加大路域环境整治力度，依法治理违法行为，做好公路路域的预防性管理工作。依法做好交通运输执法、超限超载监督工作，严格履行路政管理职责，确保公路路产路权不受侵犯，维护公路完好、安全、畅通。

2.阶段性目标

根据《预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）的规定，我单位制定《博尔塔拉执法支队资金使用申请及报销流程》（新交执法博〔2022〕34号） 、《新疆维吾尔自治区交通运输综合行政执法局博尔塔拉执法支队合同管理制度》（新交执法博〔2023〕13号）、《博尔塔拉执法支队国有资产管理办法》（新交执法博〔2025〕3号）等相关管理制度，结合项目实施单位的规章制度以及财务相关资料，对项目进行评价，通过在5月底、8月底两个节点监控项目执行情况，提升预算执行质量。

(1)2025年05月31日，完成预算资金的28.4%，项目偏差13.26%，偏差原因为许多工作虽然已经开展，但执行进度缓慢，尚未达到支付条件，后续需要加快公路管理项目的执行进度，按规定完成支付，提高预算资金执行率，提升项目执行效果。

(2)2025年08月31日，完成预算资金的67.91%，项目偏差1.24%，本项目严格按照预算计划进行支出，落实资金审批流程，完成阶段性绩效目标，实现提升预算执行质量效果。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

为全面了解该项目预算编制合理性、资金使用合规性、项目管理的规范性、项目目标的实现情况、服务对象的满意度等，通过本次部门绩效评价来总结经验和教训，促进项目成果转化和应用，为今后类似项目的长效管理，提供可行性参考建议。

2.绩效评价对象和范围

此次我单位根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）文件要求，对2025年度我单位实施的公路管理项目开展部门绩效评价，项目总金额67.78万元。

本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

依据《预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《自治区党委自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党发〔2018〕30号）、《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等要求，本次绩效评价秉承科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关等原则，按照从投入、过程到产出效果和影响的绩效逻辑路径，结合公路管理项目实际开展情况，运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，反思项目实施和管理中的问题，以切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

（1）在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查、社会中介组织复查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

（2）保证评价结果的真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

（3）绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

2.绩效评价指标体系

我单位根据项目的实施资料研读及前期调研，结合项目的实际开展情况，将项目的指标体系进行了调整和完善，最终形成了项目绩效评价指标体系。

评价指标体系严格按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件要求设置，指标体系设置一级指标共5个，包括决策指标（20.00%）、过程指标（20.00%）、产出指标（30.00%）、 效益指标（20.00%）、满意度指标（10.00%）五类指标；主要围绕资金使用、项目管理、资源配置等方面，客观分析项目的产出和效果，从而考察项目预算定额标准的合理性，进而提出完善意见。整个评价框架构成体现从投入、过程到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。具体指标分类如下： 

一级指标为：决策、过程、产出、效益、满意度。 

二级指标为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响、满意度指标。 

三级指标为：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等年初设置的其他三级指标。 

指标体系包括综合评价表和基础表两部分，综合评价表是评价的依据，基础表是支持评价的基础数据。指标体系为评分所用，综合评价表中各指标的权重由该项目绩效评价小组根据绩效评价原理和评价需求，在调研基础上依据指标的重要性制定形成。

3.评价方法

评价方法采用比较法，将项目实施情况与绩效目标进行比较，把项目实际完成指标情况与年度指标值进行对比，形成评价结果。

正确的评价方法是评价工作顺利开展的保障，在结合实际项目经验的情况下，绩效评价小组根据该项目资金的性质和特点，选用比较法、因素分析法、公众评判法以及文献法对项目进行评价，旨在通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，从而评价本项目绩效。三级指标分析环节：总体采用比较法，同时辅以文献法、成本效益法、因素分析法以及公众评判法，根据不同三级指标类型进行逐项分析。 

（1）定量指标分析环节：主要采用比较法，对比三级指标预期指标值和三级指标截止评价日的完成情况，综合分析绩效目标实现程度。详细评价方法的应用如下: 

一般量化统计类等定量指标：通过对比实际完成值和预期指标值，达成预期指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

属于“是”或“否”判断的单一评判定量指标：比较法，符合要求的得满分，不符合要求的不得分或者扣相应的分数。 

满意度指标：主要采用比较法，据满意度问卷统计情况计算完成比率与预期指标值对比，达成满意度预期目标的，得满分；未完成指标值的，按照完成值与预期指标值的比例记分；满意度小于 60%不得分。 

（2）定性指标分析环节：主要采用公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度，将调研结果按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）《关于印发<自治区项目支出绩效目标设置指引>的通知）（新财预〔2022〕42 号）文要求分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三档，分别按照该指标对应分值区间 100.00%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值，详细评价方法的应用如下： 

立项依据充分性：比较法和文献法，查找法律法规政策以及规划，对比实际执行内容和政策支持内容是否匹配，分析立项依据充分性。 

立项程序规范性：比较法和文献法，查找相关项目设立的政策和文件要求，对比分析实际执行程序是否按照政策及文件要求执行，分析立项程序的规范性。 

绩效目标合理性：比较法和因素分析法，对比分析年初编制项目支出绩效目标表与项目内容的相关性、资金的匹配性等。 

绩效指标明确性：比较法和因素分析法，比较分析年初编制项目支出绩效目标表是否符合双七原则，是否可衡量。 

预算编制科学性：专项转移支付资金分配采取因素分析法，应当主要选取自然、经济、社会、绩效等客观因素，并在资金管理办法中明确相应的权重或标准。 

资金分配合理性：因素分析法，综合分析资金的分配依据是否充分，分配金额是否与项目实施单位需求金额一致。 

资金到位率：比较法和因素分析法，项目完成且资金到位数满足年度预算规模需求，得 4 分；项目尚未完成，资金到位率小于 100.00%且大于等于 80.00%的得 2.5 分，资金到位率小于 80.00%且大于等于 60.00%的得 1.50 分，资金到位率小于 60.00%的不得分，并分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。 

预算执行率：比较法和因素分析法，项目完成且执行数控制在年度预算规模之内的，得 4 分；项目尚未完成，预算执行率小于 100.00%且大于等于 80.00%的得 2.5 分，预算执行率小于 80.00%且大于等于 60.00%的得 1.5 分，预算执行率小于 60.00%的不得分，并分析实际完成值和预期指标值之间的差距和原因。 

资金使用合规性：比较法、文献法和因素分析法等，通过实地调研，检查项目资金使用情况，对比专项资金管理办法要求，分析资金使用合规性。 

管理制度健全性：文献法、比较法和因素分析法等，通过查阅项目实施单位提供的财务和业务管理制度，将已建立的制度与现行的法律法规和政策要求进行对比，分析项目制度的合法性、合规性、完整性。 

制度执行有效性：比较法，结合项目实际实施过程性文件，根据已建设的财务管理制度和项目管理制度综合分析制度执行的有效性。 

其他定性指标：公众评判法，通过问卷及抽样调查等方式评价本项目实施后社会公众对于其实施效果的满意程度。

4.评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。本次绩效评价采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，对比分析项目产出、效益的完成情况。对于定性指标，通过文献查阅等方式，采集相关数据，运用等级描述法，设置分级标准，体现该指标认可程度的差异。对于定量指标，通过公式计算、数据统计等方式予以量化，可以准确衡量，并设定目标值的考核指标。

（三）绩效评价工作过程。

由专业绩效评价工作人员组成绩效评价工作小组，充分按工作要求考虑人员结构、业务能力、利益关系回避等情况，并同步建立项目人员联系清单，成员如下：

1.评价组组长：郭强，职责：负责绩效评价全面工作，工作内容：统筹部署、领导单位绩效评价小组开展工作。

2.评价组成员：姚莉、张军、李慧、任红薇、付豪、于鑫、白冰、何喜、耿良明、贾梦婷，职责：负责绩效评价工作的具体实施，工作内容：根据日常工作开展情况，收集整理自评材料，填写绩效自评数据，撰写绩效评价报告。

此次绩效评价工作成立评价工作组，通过收集查看项目相关文件材料，查阅其他书面材料、实施情况，预算执行情况等，并按照评价指标、评价标准和评价规则对决策、过程、产出、效益和满意度五个方面进行评价，通过汇总平均，得出项目考评的综合评价得分，同时形成综合评价意见。

三、综合评价情况及评价结论

此次绩效评价通过组论证的评价指标体系及评分标准，采用的方法为比较法，对公路管理项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为100分，其中：项目决策20分、过程管理20分、项目产出20分、项目效益30分、满意度指标10分。得分100分，绩效评级为“优”。（优：90-100分，包含90分；良：80-90分，包含80分；中：60-80分，包含60分；差：60分以下）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策由3个二级指标和6个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分。具体如下：

项目立项分值5分，得分5分。其中：立项依据充分性分值2分，得分2分；立项程序规范性分值3分，得分3分。该项目符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，该项目进行了可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估。按照博尔塔拉执法支队财务管理制度规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求，没有重复立项，立项依据充分。

绩效目标分值10分，得分10分。其中：绩效目标合理性分值5分，得分5分；绩效指标明确性分值5分，得分5分。该项目设置了绩效目标，且绩效目标执法巡查、路域环境整治、交通运输执法等实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，项目指标设置合理，符合单位实际工作，项目绩效目标明确，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。 

资金投入分值5分，得分5分。其中预算编制科学性分值2分，得分2分；资金分配合理性分值3分，得分3分。该项目预算编制合理，经过科学论证，合理编制，经单位党委会议一致决定同意之后上报，预算内容与项目内容相匹配，预算额度按照在职人数、实际情况等编制，测算依据充分，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，预算资金分配依据充分，结合单位实际工作情况，用于支付支付综合行政执法工作经费45.68万元、执法巡查工作经费22.1万元，资金分配额度合理，与实际相适应。

（二）项目过程情况。

项目过程管理类指标由2个二级指标和5个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分。具体如下：

资金管理分值12分，得分12分。其中资金到位率分值4分，得分4分；预算执行率分值4分，得分4分；资金使用合规性分值4分，得分4分。该项目预算资金67.78万元，到位资金67.78万元，实际支出资金67.78万元，资金到位率100.00%，预算执行率100.00%。该项目资金使用合规，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金支付严格按照博尔塔拉执法支队资金使用申请及报销流程等制度执行，由相关科室提出申请，经主要领导签字同意之后支付，资金支付均具有完整的审批程序和手续，与预算批复内容相符，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织实施分值8分，得分8分。其中管理制度健全性分值4分，得分4分；制度执行有效性分值4分，得分4分。该项目财务和业务管理制度健全，且合法、合规、完整，制度执行遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

项目产出类指标由2个二级指标和3个三级指标构成，权重分30分，实际得分30分。具体如下：

①数量指标

“保障所属单位个数”指标，预期指标值为=1个，指标完成值为=1个，完成率为100%，分值8分，得分8分。

②质量指标

“2025年本单位路政事案结案率”指标，预期指标值为>=90%，指标完成值为101%，完成率为100%，分值6分，得分6分。

“2025年本单位路政事案破案率”指标，预期指标值为>=90%，指标完成值为100%，完成率为100%，分值6分，得分6分。

（四）项目效益情况。

项目效益类指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分20分，实际得分20分。具体如下：

①社会效益指标

“维护道路安全畅通率”指标，预期指标值为100%，指标完成值为100%，完成率为100%，分值20分，得分20分。

项目满意度指标由1个二级指标和1个三级指标构成，权重分10分，实际得分10分。具体如下：

“群众满意度”指标，预期指标值为≥90%，指标完成值为90%，完成率为100%，分值10分，得分10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为了有效推进预算资金的执行，确保公路管理项目各项计划按时完成，促进交通运输综合行政执法工作有序开展，我单位年初按照专项经费的用途和单位实际需要情况，对预算资金进行细化分配并召开预算资金执行推进会议，会议重点明确各项支出的具体用途、金额和完成时限。通过深入讨论，各大队、各科室形成共识，确保预算资金的合理和高效利用，切实保障博州辖区国省干线的畅安舒美，推动交通运输综合执法工作高质量发展。同时，会议还针对当前预算资金执行中存在的问题和挑战，提出切实可行的解决方案，以加快实施进度。参会人员积极献言献策，共同推动预算资金的高效执行。

（二）存在的问题及原因分析

公路管理项目年初制定的采购计划往往难以完全适应新形势的要求，导致资金执行面临挑战。

一方面，由于市场环境、技术进步和政策调整等因素的不断变化，年初制定的采购计划可能无法准确预测未来的需求和供应情况。这可能导致采购计划与实际需求脱节，无法按时完成资金执行。

另一方面，政府采购计划的制定和执行需要严格的程序和规定，这在一定程度上限制了采购的灵活性和及时性。当面临紧急情况或突发需求时，如果采购计划未能及时调整，就可能影响资金的有效执行。

六、有关建议

为了应对上述挑战，建议强化采购计划的动态管理与灵活调整机制。建立灵敏的市场监测体系，定期复审采购计划，确保其能迅速适应政策变动、技术进步及实际需求变化。同时，增强采购灵活性，对紧急或特殊需求快速响应，调整采购策略，保障项目顺利进行。

此外，提升政府采购透明度与效率至关重要。通过公开采购信息、明确采购标准与流程，确保公平竞争，接受社会监督。利用电子化采购平台，简化审批流程，缩短采购周期，提高执行效率。确保每一步骤均遵循法律法规，既维护公共利益，又促进经济健康发展。这样，政府采购既能高效运作，又能灵活应对挑战，更好地服务于国家与社会的发展大局。

七、其他需要说明的问题

无其他说明内容。