新疆维吾尔自治区农村公路工程

试验检测工作规定

第一条  为了加强农村公路工程建设试验检测管理，提高农村公路建设试验检测水平，确保农村公路工程质量，依据《公路水运工程试验检测管理办法》《新疆维吾尔自治区农村公路管理办法》和《新疆维吾尔自治区交通运输厅公路工程建设项目工地临时试验室管理办法》（以下简称《工地临时试验室管理办法》）等，结合自治区农村公路建设实际，制定本规定。

第二条  本规定适用于自治区行政区域内农村公路建设单位工地临时试验室、监理单位工地临时试验室、施工单位工地临时试验室和受上述单位委托的试验检测机构和母体试验检测机构等试验检测工作管理。

农村公路建设项目从业单位的试验检测工作应接受工程质量监督机构和项目建设单位的监督管理。

第三条  各地、州、市（县）公路工程质量监督机构（以下简称质监机构）对管建的公路建设项目工地临时试验室进行监督，并对建设单位工地临时试验室进行评审。

建设单位负责组织对施工监理及施工单位工地临时试验室评审工作并进行日常监督。监理单位负责监督相应的施工单位工地临时试验室试验检测工作。建设项目从业单位从事公路工程试验检测活动应遵守《公路水运工程试验检测管理办法》和《工地临时试验室管理办法》的规定。

第四条  公路建设项目工地临时试验室由取得《公路水运工程试验检测机构资质等级证书》（以下简称“等级证书”）的检测机构（以下简称“母体检测机构”）设立，承担相应的公路工程试验检测业务，对试验检测结果承担责任。母体检测机构授权的工地试验室试验检测项目和参数不得超出其“等级证书”核定的业务范围。

第五条  农村公路工程试验检测工作应保证规范、真实、准确和及时，以规范试验检测行为和提高工地试验检测工作水平为主线，落实责任制，推动诚信和信用评价体系建设。

第六条  农村公路工程建设项目工地临时试验室管理实行登记报送制。工地临时试验室设立程序、要求、权利和义务等按照《工地临时试验室管理办法》执行。

第七条  各级工程质量监督机构、建设单位应按照《新疆农村公路试验检测信用评价实施细则》对母体试验检测机构、工地临时试验室和试验检测工作开展信用考核评价。

第八条  设立农村公路工地临时试验室应符合相应标准要求，包括试验检测人员要求（见附件表1）、工地试验室环境要求（见附件表2）、检测项目及主要仪器设备要求（见附件表3）。

工地临时试验室或“母体检测机构”不具备检测能力的检测项目应外委；对于外委试验检测项目，建设单位、施工单位、监理单位不得委托同一家检测机构。

第九条  不设立工地临时试验室的建设单位、监理单位和施工单位可委托试验检测，受委托的试验检测机构须提供试验检测资质证书、检测项目、检测参数等资料（扫描复印件）。

委托单位与受委托试验检测机构应签订委托检测合同，合同内容应符合《公路水运工程试验检测管理办法》、满足工程建设项目对试验检测工作的要求，受委托单位对出具的试验检测数据和试验报告及时性、真实性、准确性负责；受委托单位不具备检测能力的检测项目，委托单位应委托具备资质和能力的检测机构检测。

第十条  农村公路建设项目工地临时试验室职责如下：

（一）承担公路工程建设项目路基、路面、桥涵（隧道）构造物及交通安全设施等原材料、混合料、结构层、结构物等现场试验检测工作，为施工工艺和工程质量控制提供必需的试验检测数据和资料。

（二）参与建设项目的技术资料的整理与编制工作。

（三）参与工程项目质量事故调查分析，提供相关试验检测报告。

第十一条  农村公路建设项目建设单位、监理单位、施工单位的工地临时试验室应建立以下工作制度和管理制度：

（一）试验检测人员岗位责任制。

（二）试验检测工作程序。

（三）试验室内务、环境、安全管理制度。

（四）仪器设备管理制度。

（五）资料、档案管理制度。

（六）母体检测机构对工地临时试验室的管理办法。

第十二条  农村公路建设项目监理单位试验检测工作要求：建设项目施工单位设立了满足要求的工地临时试验室的，项目监理机构经建设单位同意可利用其仪器设备等独立开展检测工作（需委托的检测项目除外）；建设项目施工单位未设置工地临时试验室的，则监理单位应委托具备资质的试验检测机构开展试验检测工作，现场不能完成的试验检测工作应由委托的检测机构承担。

第十三条  本规定中未尽事项，应以国家、自治区相关法规和项目施工合同、监理合同约定为准。

第十四条  本规定由新疆交通运输厅负责解释。

第十五条  本规定自发布之日起施行,有效期5年，自治区交通运输厅2008年《新疆农村公路试验检测工作规定》（新交体法【2008】4号）同时废止。

附件:

表1、工地临时试验室人员要求

表2、工地临时试验室环境要求

表3、工地临时试验室主要检测项目、主要仪器设备配置要求

表1、农村公路工地临时试验室人员要求

| 重要农村公路 | 一般农村公路 |
| --- | --- |
| ① 熟悉公路工程试验检测的标准、规范、规程及仪器设备的原理、性能和操作等，具有良好的工作业绩； ②试验检测人员配置应符合业主要求；最少应配置有资质的检测工程师1人和检测员2人。 | ① 熟悉公路工程试验检测的标准、规范、规程及仪器设备的原理、性能和操作等，具有良好的工作业绩； ②试验检测人员配置应符合业主要求；最少应配置有资质的检测员2人。 |

表2、工地临时试验室环境要求

| 重要农村公路 | 一般农村公路 |
| --- | --- |
| ①室内水、电齐全； ②安全防护设施齐全； ③试验检测分室合理； ④试验室总面积≥230㎡，其中砼标准养护室面积≥20㎡； | ①室内水、电齐全； ②安全防护设施齐全； ③试验检测设备布置合理； ④试验室总面积≥120㎡，其中砼标准养护室面积≥12㎡； |

表3、工地临时试验室主要检测项目、主要仪器设备配置要求

| 类别 | 主要试验检测项目 | 主要仪器设备 |
| --- | --- | --- |
| 重要农村公路 | 路基土石方： 1.土工试验：筛分、液塑限、最大干密度、含水率、易溶盐★、土工合成材料★； 2.现场:压实度、平整度、回弹弯沉。 | 土壤标准筛、液塑限联合测定仪、标准击实仪、化学分析设备★、磅秤、台秤、天平、压实度检测设备、弯沉检测设备、三米直尺。 |
|  | 路面： 1.集料：筛分、压碎值、含泥量、针片状含量； - 沥青：针入度、延度、软化点、沥青薄膜加热试验★、粘附性； - 沥青混合料：沥青含量、矿料级配、马歇尔试验、配合比设计★； 4.基层、底基层：筛分、液塑限、含水率、易溶盐★、最大干密度、水泥（石灰）剂量、无侧限抗压强度、配合比设计★、CBR值； 5.路面压实度、厚度、平整度、回弹弯沉； 6.水泥：水泥物理力学性能★； 7.水泥混凝土路面：配合比设计★、砼坍落度、抗折强度、抗压强度、抗滑构造深度。 | 集料标准筛、压碎值仪、针片状规准仪、标准击实仪、压力机、万能试验机、针入度仪、延度仪、软化点仪。 恒温水浴及烘箱、马歇尔稳定度仪、最大理论密度测定仪、马歇尔电动击实仪、液塑限联合测定仪、水泥剂量检测设备、钻芯取样机、贝克曼梁、平整度仪、坍落度桶、砼抗压（抗折）试模、铺砂仪。 |
|  | 桥涵、隧道等构造物： 1、集料、石料：集料筛分、压碎值、含泥量、针片状含量； - 水泥物理力学性能★； - 钢筋及焊接件力学性能★； - 水泥混凝土（砂浆）:坍落度、抗压（抗折）强度、配合比设计★； 5、地基承载力、回填土压实度。 | 集料标准筛、压碎值仪、针片状规准仪、压力机、万能试验机、回弹仪、砼（抗压、抗折、砂浆）试模、坍落筒、标准养护箱、灌砂仪、重力触探仪、压实度检测设备、标准养护室。 |
| 一般农村公路 | 路基土石方： 1.土工试验：筛分、液塑限、标准密度、含水率、易溶盐★； 2.现场检测:压实度、平整度、回弹弯沉。 | 土壤标准筛、液塑限联合测定仪、标准击实仪、压实度检测设备、弯沉检测设备、三米直尺。 |
|  | 路面： 1.集料：筛分、压碎值、含泥量、针片状含量； - 2.沥青：针入度、延度、软化点、沥青薄膜加热试验★、粘附性★； - 3.沥青混合料：沥青含量、矿料级配、马歇尔试验、配合比设计★； 4.基层、底基层：筛分、液塑限、含水率、易溶盐★、标准密度、水泥（石灰）剂量、无侧限抗压强度、配合比设计★； 5.路面压实度、厚度、平整度、回弹弯沉； 6.水泥物理力学性能★； 7.水泥混凝土（砂浆）：配合比设计★、砼坍落度、抗折强度★、抗压强度、抗滑构造深度。 | 集料标准筛、压碎值仪、针片状规准仪、压力机、针入度仪、延度仪、软化点仪。 恒温水浴及烘箱、马歇尔稳定度仪、最大理论密度测定仪、马歇尔电动击实仪、液塑限联合测定仪、钻芯取样机、贝克曼梁、平整度仪、坍落度桶、砼抗压（抗折）试模、铺砂仪。 |
|  | 桥涵、隧道等构造物： 1.集料：筛分、压碎值、含泥量、针片状含量； - 2.水泥物理力学性能★； - 3.钢筋及焊接件力学性能★； - 4.水泥混凝土（砂浆）:坍落度、抗压（抗折）强度、配合比设计★； 5.地基承载力、回填土压实度。 | 集料标准筛、压碎值仪、针片状规准仪、压力机、回弹仪、砼（抗压、抗折、砂浆）试模、坍落筒、灌砂仪、重力触探仪、压实度检测设备、标准养护室。 |

注：1）表中带★检测项目应送母体检测机构或外委送检。2）钢绞线、锚具、夹片、波纹管、橡胶支座、土工合成材料等应外委送检；3）主要仪器设备须经检定、校准合格方可使用。